Plan de Trabajo

DATOS GENERALES

| Nombre del Proyecto: SelfCare | Introducción: El presente proyecto tiene como finalidad diseñar y desarrollar una aplicación móvil llamada SelfCare, enfocada en ayudar a los usuarios a organizar y realizar actividades de autocuidado. La aplicación permitirá registrar y consultar diferentes actividades relacionadas con el cuidado personal, como descanso, alimentación, ejercicio, higiene, relajación y bienestar emocional. Con este proyecto se busca aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de componentes para dispositivos móviles y crear una herramienta sencilla y fácil de utilizar. |
| --- | --- |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

| Nombre del Módulo: Desarrollo de componentes para dispositivos moviles, |  |  |  | Equipo responsable: 1. Hurtado Molina Alisson Elizabeth. 2. Molina Vasquez Fatima Anai. 3. Martinez Arevalo Wendy Briceyda. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especialidad: DSW |  |  | Nivel: 3ro |  |
| Competencia: Desarrollar componentes de software para dispositivos móviles, aplicando conocimientos de programación, diseño de interfaces y manejo de herramientas de desarrollo, con el propósito de crear aplicaciones funcionales, fáciles de utilizar y que respondan a las necesidades de los usuarios. |  |  |  |  |
| Objetivo general: Diseñar y desarrollar la aplicación móvil SelfCare, utilizando herramientas y conocimientos de programación para dispositivos móviles, con el propósito de brindar a los usuarios una forma sencilla de organizar, consultar y llevar un registro de diferentes actividades de autocuidado, mediante una interfaz fácil de utilizar y funciones que permitan mejorar la organización de sus actividades diarias. |  |  |  |  |
| Descripción y Alcance: |  | El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil llamada SelfCare, que permitirá a los usuarios consultar, agregar, modificar y eliminar actividades relacionadas con el autocuidado. La aplicación estará organizada por diferentes categorías para facilitar el uso y permitirá llevar un control sencillo de las actividades realizadas. El proyecto abarcará el diseño de la interfaz, programación de las funciones principales, pruebas y documentación de la aplicación. |  |  |  |

| Actividad | Estrategias | Responsables | Tiempo | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación de saberes necesarios | Investigar conceptos básicos sobre desarrollo de aplicaciones móviles, componentes, interfaces y herramientas de programación. | Todo el equipo | 1 día | Computadoras, internet, navegador web, herramientas de IA |
| Elaboración del plan de trabajo | Organizar las actividades, responsables, tiempos y recursos necesarios para desarrollar el proyecto. | Todo el equipo | 1 día | Computadora, Word/Docs, internet |
| Análisis del problema | Identificar la necesidad de contar con una aplicación que ayude a organizar actividades de autocuidado. | Todo el equipo | 1 día | Computadora, internet, herramientas de IA |
| Elaboración de la propuesta del proyecto | Redactar la propuesta de SelfCare, incluyendo descripción, objetivos, justificación, alcance y características principales. | Todo el equipo | 2 días | Word/Docs, computadora, herramientas de IA |
| Levantamiento de requerimientos | Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales que tendrá la aplicación. | Alisson y Wendy | 2 días | Computadora, Word/Docs, internet |
| Definición de las actividades de autocuidado | Seleccionar y organizar las actividades que formarán parte de la aplicación, clasificándolas por categorías. | Fátima y Alisson | 1 día | Computadora, internet, Word/Docs |
| Diseño de la estructura de la aplicación | Definir las pantallas, opciones, botones y navegación de SelfCare. | Todo el equipo | 1 día | Figma/Canva, computadora, papel |
| Diseño de la interfaz | Elaborar los prototipos de las pantallas principales de la aplicación. | Wendy y Alisson | 2 días | Figma/Canva, computadora, internet |
| Elaboración de diagramas | Realizar los diagramas necesarios para representar la estructura y funcionamiento de la aplicación. | Wendy + equipo | 2 días | Draw.io, computadora, internet |
| Configuración del entorno de desarrollo | Preparar las herramientas y programas necesarios para comenzar el desarrollo de la aplicación móvil. | Todo el equipo | 1 día | Computadora, IDE, SDK, internet |
| Desarrollo de la pantalla principal | Crear la pantalla de inicio y las opciones principales de SelfCare. | Alisson | 2 días | Computadora, IDE, herramientas de programación |
| Desarrollo de la lista de actividades | Programar la función que permitirá visualizar las diferentes actividades de autocuidado. | Fátima | 2 días | Computadora, IDE, herramientas de programación |
| Registro de actividades | Implementar la función para agregar nuevas actividades de autocuidado. | Wendy | 2 días | Computadora, IDE, herramientas de programación |
| Modificación y eliminación | Programar las opciones para modificar y eliminar las actividades registradas. | Fátima y Wendy | 1 día | Computadora, IDE, herramientas de programación |
| Integración de componentes | Integrar las diferentes pantallas y funciones para que trabajen correctamente dentro de la aplicación. | Todo el equipo | 2 días | Computadora, IDE, celular/emulador |
| Pruebas de funcionamiento | Realizar pruebas de las diferentes funciones de SelfCare para detectar errores. | Todo el equipo | 1 día | Celular/emulador, computadora, aplicación |
| Corrección de errores | Solucionar los errores encontrados durante las pruebas y realizar los ajustes necesarios. | Todo el equipo | 1 día | Computadora, IDE, celular/emulador |
| Elaboración del documento de pruebas | Registrar las pruebas realizadas, resultados obtenidos, errores encontrados y soluciones aplicadas. | Wendy | 1 día | Word/Docs, computadora, capturas de pantalla |
| Elaboración del manual de usuario | Crear un documento con instrucciones sencillas para explicar cómo utilizar la aplicación SelfCare. | Fátima | 2 días | Word/Docs, computadora, capturas de pantalla |
| Elaboración del manual técnico | Documentar las herramientas utilizadas, estructura, componentes, instalación y funcionamiento técnico de la aplicación. | Wendy | 2 días | Word/Docs, computadora, documentación del proyecto |
| Elaboración de documentación del proyecto | Organizar y completar los diferentes documentos generados durante el desarrollo de SelfCare. | Todo el equipo | 1 día | Computadora, Word/Docs, archivos del proyecto |
| Elaboración de conclusiones y recomendaciones | Redactar las conclusiones obtenidas durante el desarrollo y las recomendaciones para futuras mejoras. | Todo el equipo | 1 día | Computadora, Word/Docs |
| Preparación de la presentación | Elaborar las diapositivas y organizar la información que se presentará sobre SelfCare. | Alisson | 1 día | Canva/PowerPoint, computadora |
| Preparación de la demostración | Preparar la aplicación para mostrar sus principales funciones durante la exposición. | Todo el equipo | 1 día | Computadora, celular, aplicación |
| Presentación final del proyecto | Exponer el proyecto SelfCare, explicar su funcionamiento y demostrar la aplicación. | Todo el equipo | 1 día | Computadora, proyector, presentación |
| Elaboración de reflexión individual | Cada integrante redactará lo aprendido, las dificultades encontradas y los conocimientos adquiridos durante el proyecto. | Todo el equipo | 1 día | Computadora, Word/Docs, documentación del proyecto |

| PLAN DE TRABAJO PROPUESTO |  | ### Fecha Estimada |  | ### Días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad a realizar | Inicio | ## Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Investigación de saberes necesarios | 17-septiembre | 17-septiembre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaboración del plan de trabajo | 18-septiembre | 18-septiembre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Análisis del problema | 21-septiembre | 21-septiembre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elaboración de la propuesta del proyecto | 22-septiembre | 23-septiembre | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Levantamiento de requerimientos | 24-septiembre | 25-septiembre | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Definición de las actividades de autocuidado | 28-septiembre | 28-septiembre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Diseño de la estructura de la aplicación | 29-septiembre | 29-septiembre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Diseño de la interfaz | 30-septiembre | 1-octubre | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elaboración de diagramas | 2-octubre | 5-octubre | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Configuración del entorno de desarrollo | 6-octubre | 6-octubre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Desarrollo de la pantalla principal | 7-octubre | 8-octubre | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Desarrollo de la lista de actividades | 9-octubre | 12-octubre | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Registro de actividades | 13-octubre | 14-octubre | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Modificación y eliminación | 15-octubre | 15-octubre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Integración de componentes | 16-octubre | 19-octubre | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pruebas de funcionamiento | 20-octubre | 20-octubre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Corrección de errores | 21-octubre | 21-octubre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Elaboración del documento de pruebas | 22-octubre | 22-octubre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Elaboración del manual de usuario | 23-octubre | 26-octubre | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Elaboración del manual técnico | 27-octubre | 28-octubre | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Elaboración de documentación del proyecto | 29-octubre | 29-octubre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Elaboración de conclusiones y recomendaciones | 30-octubre | 30-octubre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Preparación de la presentación | 2-noviembre | 2-noviembre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Preparación de la demostración | 3-noviembre | 3-noviembre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Presentación final del proyecto | 4-noviembre | 4-noviembre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Elaboración de reflexión individual | 5-noviembre | 5-noviembre | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |